CYBERPULSE

Privacy-First AI Penetratietest Platform

Groei- & Commercialisatieroadmap

Van schoolproject naar commercieel product

| Auteur | Dylan Schuurman |
| --- | --- |
| Datum | 28 maart 2026 |
| Versie | 1.0 — Initieel plan |
| Status | Concept — intern gebruik |
| Classificatie | Vertrouwelijk |

# Inhoudsopgave

# 1. Executive Summary

CyberPulse is een geautomatiseerd penetratietestplatform met 101 scanmodules, DeepSeek AI-analyse, exploit correlatie en professionele PDF-rapportage. Het project bestaat uit twee lagen: een standalone pentest engine (Python/FastAPI) en een Tauri desktop applicatie met een Svelte-frontend.

Dit document beschrijft de roadmap in twee fasen:

- Fase 1 — Schooldemo: Stabiele, visueel sterke demo die alle kernfunctionaliteiten toont en indruk maakt op beoordelaars.

- Fase 2 — Commercieel product: Uitbreiding naar een SaaS- of licentiemodel geschikt voor zowel particulieren als bedrijven (MKB en enterprise).

Het fundament is solide. De prioriteit ligt nu bij afmaken, polish en positionering — niet bij nog meer modules toevoegen.

# 2. Huidige Projectstatus

## 2.1 Wat er al staat

Het project heeft een uitzonderlijk sterke technische basis voor een schoolproject:

| Component | Status | Kwaliteit |
| --- | --- | --- |
| 101 scanmodules (blackbox/gray/white) | Operationeel | Hoog |
| DeepSeek V3 AI-analyse | Operationeel | Hoog |
| Exploit Correlator (CVSS + CISA KEV) | Operationeel | Hoog |
| PDF/HTML rapportgeneratie | Operationeel | Middel |
| FastAPI + SSE streaming | Operationeel | Hoog |
| Tauri desktop app wrapper | In ontwikkeling | Middel |
| Svelte frontend | In ontwikkeling | Middel |
| Scope validator | Operationeel | Hoog |
| SaaS wrapper (Next.js + Stripe + Clerk) | Concept/Gedeeltelijk | Laag |
| Docker scanner containers | Aanwezig | Middel |

## 2.2 Bekende gaps (uit gap-analyse maart 2026)

De volgende kritieke problemen zijn al geidentificeerd en moeten worden opgelost:

| Gap | Prioriteit | Complexiteit |
| --- | --- | --- |
| Bevindingen-deduplicatie ontbreekt | KRITIEK | Laag |
| Geen authenticatie op web interface | KRITIEK | Laag |
| Rate limiting per module ontbreekt | KRITIEK | Middel |
| OWASP Top 10 mapping in rapport | Hoog | Laag |
| CWE nummers per bevinding | Hoog | Laag |
| Evidence/bewijsmateriaal bij bevindingen | Hoog | Middel |
| False positive markering UI | Hoog | Middel |
| Executive vs. technisch rapport splitsing | Middel | Middel |
| AI follow-up chat interface | Middel | Hoog |
| Scan pauzeren en hervatten | Middel | Hoog |

# 3. Fase 1 — Schooldemo

De schooldemo moet binnen 2-4 weken klaar zijn. Het doel is een stabiele, indrukwekkende demonstratie die alle kernfunctionaliteiten van CyberPulse laat zien — van scan starten tot professioneel rapport.

## 3.1 Demo Strategie

Een schooldemo slaagt niet door hoeveel features er zijn, maar door hoe overtuigend de flow werkt. De focus ligt op drie momenten die beoordelaars bijblijven:

- De eerste 30 seconden: Een target invullen en de scan zien starten met live module-voortgang en real-time bevindingen.

- Het rapport: Een professioneel PDF-rapport openen dat er uitziet als iets van een echt beveiligingsbedrijf.

- De AI-analyse: De DeepSeek samenvatting met risicoscore en geprioriteerde aanbevelingen laten zien.

## 3.2 Must-Have voor Schooldemo

KRITIEKE FIXES (eerst doen)

| Feature | Beschrijving | Tijdsinschatting |
| --- | --- | --- |
| Bevindingen-deduplicatie | findings_deduplicator.py op type+target+port. Voorkomt dubbele bevindingen in rapport. | 2-4 uur |
| Web interface authenticatie | Simpele API-key of token login op /app. Zonder dit draait de demo op poort 7823 zonder beveiliging. | 2-4 uur |
| Rate limiting per module | Instelbare delays in module config. Voorkomt IP-ban tijdens demo op echt target. | 4-8 uur |
| OWASP Top 10 mapping | Mapping van finding types naar OWASP A01-A10 in rapport. Toont professionele kennis. | 2-4 uur |
| CWE nummers per bevinding | CWE-89 bij SQLi, CWE-79 bij XSS etc. Standaard in professionele pentestrapportage. | 2-4 uur |

RAPPORT POLISH (tweede prioriteit)

| Feature | Beschrijving | Tijdsinschatting |
| --- | --- | --- |
| Executive rapport template | Aparte korte versie (2-3 pagina's) met alleen risicoscore, top-10 bevindingen en management-aanbevelingen. | 4-6 uur |
| MITRE ATT&CK mapping | technique_id per bevinding (T1190, T1059 etc.) in rapport. Indrukwekkend voor beoordelaars. | 3-5 uur |
| Request/response evidence | HTTP request + response opslaan als bewijs bij kritieke bevindingen. Maakt rapport authentiek. | 4-8 uur |
| Risico-dashboard in UI | Visuele risicometer (gauge chart) en severity-breakdown in Svelte frontend. | 4-8 uur |
| Verbeterde rapport styling | Professionele CSS voor rapport.html met logo, kleurblokken, CVE-badges. | 3-5 uur |

DEMO-READY FEATURES (nice-to-have)

| Feature | Beschrijving | Tijdsinschatting |
| --- | --- | --- |
| Live bevindingen tabel | Real-time tabel in UI die bevindingen toont terwijl modules draaien (via SSE uitbreiding). | 4-6 uur |
| False positive markering | Knop per bevinding: Bevestigd / False Positive / Geaccepteerd risico. | 3-5 uur |
| Demo-modus | Gesimuleerde scan op een nep-target (scannen van eigen demo-VM) zodat demo altijd werkt. | 4-8 uur |
| Scan-samenvatting kaartjes | Dashboard toont kritiek/hoog/middel/laag aantallen als grote kaartjes boven de bevindingen-tabel. | 2-4 uur |

## 3.3 Demo Checklist

Controleer voor de demo of het volgende werkt:

- Scan starten op testdoel (eigen server of ctf.hackthebox.eu subdomain) zonder errors

- Minimaal 5 kritieke/hoge bevindingen zichtbaar in live tabel tijdens scan

- AI-analyse genereert risicoscore en management samenvatting

- PDF-rapport download werkt en ziet er professioneel uit

- Executive rapport (korte versie) is beschikbaar als aparte download

- OWASP mapping zichtbaar in rapport per bevinding

- MITRE ATT&CK technique IDs aanwezig bij kritieke bevindingen

- Tauri desktop app opent correct en wraps de Svelte UI

- Geen unhandled exceptions zichtbaar in de console tijdens demo

Tip: Maak een dedicated demo-target aan — een eigen VPS of Docker container met opzettelijke kwetsbaarheden (DVWA, Metasploitable, of Vulhub). Dit garandeert altijd interessante resultaten.

# 4. Fase 2 — Commercieel Product

Na de schooldemo is het doel CyberPulse te transformeren naar een commercieel product dat zowel particulieren (freelance pentesters, security hobbyisten, studenten) als bedrijven (MKB, security-consultancies) kunnen gebruiken.

## 4.1 Doelgroepen & Positionering

| Doelgroep | Profiel | Behoefte | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| Particulieren / freelancers | Security hobbyisten, bug bounty hunters, freelance pentesters | Goedkope, snelle tool die alles automatiseert. Geen infra-kosten. | Licentie (eenmalig) of lage maandprijs |
| MKB (5-200 medewerkers) | Bedrijven zonder eigen security team. Willen jaarliks hun webapps laten scannen. | Eenvoudig te gebruiken, duidelijk rapport voor management, compliance. | SaaS abonnement of per-scan credits |
| Security consultancies | Bureaus die pentests uitvoeren voor klanten. Willen efficienter werken. | White-label rapport, bulk scans, API-toegang, snelheid. | Reseller/agency licentie of enterprise SaaS |
| Enterprise (intern) | Grote bedrijven met een intern security team. | CI/CD integratie, SIEM-integratie, compliance rapporten (ISO 27001, NIS2). | Enterprise SaaS + support contract |

## 4.2 Product Versies

CyberPulse kan in twee smaken worden aangeboden die samenleven:

| Versie | Beschrijving | Doelgroep | Prijs model |
| --- | --- | --- | --- |
| CyberPulse Desktop | Standalone Tauri desktop app. Draait lokaal, data blijft bij gebruiker. Eenmalige licentie met jaarupdate. | Particulieren, freelancers, security-onderzoekers | Eenmalig €49-€149 + €49/jaar updates |
| CyberPulse Cloud | SaaS platform (bestaande Next.js + FastAPI wrapper). Managed infra, teams, audit trail. | MKB, security consultancies, enterprise | Abonnement €99-€799/maand |

## 4.3 Feature Roadmap per Fase

FASE 2A — MVP Commercieel (1-3 maanden)

Minimale features voor een verkoopbaar product:

| Feature | Beschrijving | Doelgroep | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-language AI output | Rapporten in het Engels genereren naast Nederlands. Vereist voor internationale verkoop. | Alle | P1 |
| White-label rapport | Bedrijfslogo en naam in PDF-rapport. Consultancies verkopen dit door aan hun klanten. | Consultancies | P1 |
| Licentie/activatie systeem | Simpele licentiesleutel voor desktop versie. Koppeling met email voor activatie. | Particulieren | P1 |
| Onboarding wizard | Stap-voor-stap eerste scan setup: API key invullen, target verificatie, scan starten. | Alle | P1 |
| Scan vergelijking (diff) | Twee scans vergelijken: nieuw / opgelost / ongewijzigd. Essentieel voor herhalende klanten. | MKB | P1 |
| Email notificaties | Webhook/email bij scan completion. Klant hoeft niet te wachten. | Alle | P2 |
| Cookie/bearer token auth | --cookie of --bearer-token voor gray-box scans op moderne apps. | Alle | P2 |
| OpenAPI/Swagger import | Endpoint automatisch laden via spec voor gerichte API-tests. | MKB/consultancies | P2 |
| AI follow-up chat | Chat interface om over scanresultaten door te praten met de AI. | Alle | P2 |
| Scan scheduling | Wekelijkse automatische scan instellen via UI. | MKB | P2 |

FASE 2B — Product-Market Fit (3-6 maanden)

Features die betalende klanten vasthouden en nieuwe aantrekken:

| Feature | Beschrijving | Doelgroep | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| Compliance rapporten | ISO 27001, NIS2, GDPR-gerichte scanprofielen en compliance-mapping in rapport. | MKB/Enterprise | P1 |
| CI/CD plugin | GitHub Actions / GitLab CI integratie voor automatisch scannen bij elke deploy. | Developers/DevSecOps | P1 |
| Team collaboration | Meerdere gebruikers op een workspace. Bevindingen assignen, commentaar toevoegen. | Consultancies/Enterprise | P1 |
| Headless browser scanning | Playwright integratie voor SPA/React/Vue applicaties (JS-rendered content). | Alle | P2 |
| JIRA/Linear integratie | Bevindingen direct exporteren als tickets naar JIRA of Linear. | MKB/Enterprise | P2 |
| SIEM integratie | Scanresultaten naar Splunk, ELK of Microsoft Sentinel pushen. | Enterprise | P2 |
| Webhook API | Externe systemen kunnen scan starten en resultaten ontvangen via REST API. | Enterprise/Developers | P2 |
| Mobile app scanning | Verbeterde iOS/Android APK analyse met gecombineerde modules. | Security consultancies | P3 |
| AI aanvalspad simulatie | AI genereert exploit chain: „Als je A doet, kun je daarna B bereiken via C.” | Consultancies | P3 |

FASE 2C — Schaal & Enterprise (6-12 maanden)

Features voor grote klanten en schaalbaarheid:

| Feature | Beschrijving | Verwachte waarde |
| --- | --- | --- |
| Multi-tenant SaaS | Volledige isolatie tussen klanten, eigen subdomein, branded portals. | Enterprise deals |
| SOC2 / ISO 27001 certificering | Compliance voor enterprise sales. Vereist audit trail, encryptie, RBAC. | Enterprise deals |
| Penetratietest management | Handmatige bevindingen toevoegen naast geautomatiseerde. Volledige pentest workflow. | Consultancy markt |
| Reseller programma | Agencies kunnen CyberPulse inkopen en doorverkopen onder eigen merk. | Schaalbare groei |
| API marketplace modules | Third-party modules kunnen worden ontwikkeld en verkocht via een module store. | Ecosysteem groei |

# 5. Technische Architectuurkeuzes

## 5.1 Desktop vs. Cloud: Welke eerst?

De aanbeveling is: Desktop app eerst, SaaS daarna.

| Argument | Desktop eerst | SaaS eerst |
| --- | --- | --- |
| Technische complexiteit | Laag — Tauri + FastAPI lokaal al aanwezig | Hoog — database, auth, billing, infra |
| Time-to-market | Snel (weken) | Langzaam (maanden) |
| Privacy-argument | Sterk: data blijft lokaal. Verkoopargument. | Zwak: klant vertrouwt jou met zijn targets |
| Schaalkosten | Geen infra-kosten bij groei | Serverkosten groeien mee |
| Herhaal-inkomsten | Eenmalig + jaarlijkse updates | Maandelijkse abonnementen |
| Enterprise behoefte | Minder geschikt voor teams | Noodzakelijk voor teams/samenwerking |

Strategie: Lanceer CyberPulse Desktop als v1.0 (direct verkoopbaar, geen infra), en bouw parallel de SaaS voor teams als v2.0.

## 5.2 AI Model Strategie

DeepSeek V3 is de huidige keuze. Dit is goed voor de standalone tool maar heeft risico's voor commercieel gebruik:

| Scenario | Model | Reden |
| --- | --- | --- |
| Standalone desktop (low-cost) | DeepSeek V3 (deepseek-chat) | Goedkoop, hoge kwaliteit, OpenAI-compatible API |
| SaaS cloud (hoge kwaliteit) | Claude claude-sonnet of GPT-4o | Betrouwbaarder, betere structured output, EU-hosting mogelijk |
| Offline / enterprise | Lokaal model via Ollama (Llama 3, Mistral) | Geen externe API calls, vereist voor air-gapped omgevingen |
| Fallback | Heuristische analyse (huidig basic_analysis) | Als geen API key beschikbaar is |

Aanbeveling: Maak het AI-model configureerbaar via de settings. Gebruiker kiest zelf provider en model.

## 5.3 Stack Beslissingen

| Component | Huidige keuze | Commerciele aanbeveling | Reden |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop wrapper | Tauri (Rust) | Behouden | Lichtgewicht, native look, goede security |
| UI framework | Svelte | Behouden of React | Svelte is snel; React heeft meer talent beschikbaar |
| AI analyse | DeepSeek V3 | Configureerbaar (zie 5.2) | Flexibiliteit voor klantbehoefte |
| PDF rapportage | WeasyPrint | WeasyPrint + Chromium fallback | WeasyPrint mist soms op Windows; Chromium headless als backup |
| Auth (SaaS) | Clerk.dev | Behouden of Auth.js | Clerk is snel te implementeren, Auth.js voor open-source optie |
| Payments | Stripe | Behouden | Industriestandaard, goed voor subscriptions |
| Database (SaaS) | PostgreSQL | Behouden | Bewezen voor SaaS-toepassingen |

# 6. Go-to-Market Strategie

## 6.1 Prijsmodel

| Tier | Versie | Prijs | Inbegrepen | Doelgroep |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Free | Desktop / Cloud | €0 | 5 scans/maand, 20 modules, community support | Hobbyisten, studenten |
| Solo | Desktop licentie | €49 eenmalig + €49/jaar | Onbeperkt scans, alle 101 modules, 1 activatie, email support | Freelancers, bug bounty hunters |
| Pro | Cloud SaaS | €99/maand | 20 scans, 5 targets, white-label rapport, email notif. | Freelancers, kleine consultancies |
| Business | Cloud SaaS | €299/maand | Onbeperkt scans, 25 targets, team (5 seats), compliance rapporten, prioriteit support | MKB, consultancies |
| Enterprise | Cloud SaaS | Op aanvraag | Onbeperkt alles, SSO, SIEM, dedicated infra, SLA, white-label portal | Enterprise, overheid |

## 6.2 Lancering Strategie

Fase 1: Soft launch (gratis / beta)

- Open beta via Product Hunt, Reddit (r/netsec, r/hacking), HackerNews

- GitHub repository publiek maken met een duidelijke README en screenshots

- Discord community starten voor early adopters en feedback

- Demo-video op YouTube: 5 minuten CyberPulse scanning in actie

Fase 2: Betaalde lancering

- AppSumo lifetime deal voor snelle initiële revenue en aandacht

- Security blogs en nieuwsbrieven: The Hacker News, Bleeping Computer, SecurityWeekly

- LinkedIn content over het project (school naar commercieel verhaal werkt goed)

- Partnerships met pentest-trainingsplatformen (HTB, TryHackMe) voor studentkortingen

Fase 3: Enterprise sales

- Directe outreach naar MKB via LinkedIn: CISO's, IT-managers, security officers

- Reseller partners zoeken in Nederland en Belgie (IT-consultancies)

- Compliance angle: NIS2-richtlijn (2025) verplicht bedrijven kwetsbaarheidsmanagement

## 6.3 Concurrentieanalyse

| Concurrent | Prijs | CyberPulse voordeel |
| --- | --- | --- |
| Burp Suite Pro | €449/jaar | Geautomatiseerd + AI analyse. Burp vereist handmatig werk. |
| Nessus Professional | €3.990/jaar | Veel goedkoper. Nessus is infra-gericht, CyberPulse web-first. |
| Tenable.io | €5.000+/jaar | Betaalbaar voor MKB. Tenable is enterprise-only. |
| Detectify | €50-89/maand | Desktop versie: geen data naar cloud. Privacy-voordeel. |
| Pentest-Tools.com | €82-369/maand | Lokale installatie optie. 101 modules vs hun beperkte toolset. |

Uniek verkoopargument (USP): Privacy-first (data blijft lokaal), AI-aangedreven analyse, 101 gespecialiseerde modules, en een prijs die MKB kan betalen.

# 7. Uitvoeringsplan & Tijdlijn

## 7.1 Sprint 1 — Schooldemo (Week 1-2)

Focus: Kritieke fixes + rapport polish voor schoolpresentatie.

| Dag | Taak | Output |
| --- | --- | --- |
| Dag 1-2 | Bevindingen-deduplicatie implementeren | findings_deduplicator.py werkend |
| Dag 2-3 | Web interface authenticatie toevoegen | API-key login op /app |
| Dag 3-4 | OWASP + CWE mapping toevoegen aan rapport | Mapping tabel in formatter.py |
| Dag 4-5 | Request/response evidence opslaan per bevinding | evidence veld in findings |
| Dag 5-7 | Executive rapport template bouwen | report_executive.html gereed |
| Dag 7-8 | MITRE ATT&CK technique IDs per bevinding | technique_id in AI output |
| Dag 8-9 | Risico-dashboard in Svelte UI | Gauge chart + severity kaartjes |
| Dag 9-10 | Demo-target opzetten + volledige test-run | Demo werkend en stabiel |

## 7.2 Sprint 2 — MVP Commercieel (Week 3-6)

Focus: Desktop app afronden en verkoopklaar maken.

| Week | Prioriteit | Milestone |
| --- | --- | --- |
| Week 3 | Tauri desktop app stabiel + installer | Downloadbare .exe / .dmg |
| Week 3 | Licentie activatie systeem | Solo licentie verkoopbaar |
| Week 4 | Onboarding wizard | Nieuwe gebruiker kan zonder docs starten |
| Week 4 | White-label rapport (logo + naam) | Consultancy can-use-ready |
| Week 5 | Scan vergelijking (diff report) | Klantretentie feature |
| Week 5 | AI follow-up chat naast rapport | Onderscheidende feature |
| Week 6 | Rate limiting per module + exponential backoff | Productie-waardig |
| Week 6 | Email/webhook notificaties bij scan completion | Async scan bruikbaar |

## 7.3 Sprint 3 — SaaS & Groei (Week 7-16)

Focus: Cloud SaaS gereedmaken voor betalende klanten.

| Periode | Focus | Key deliverables |
| --- | --- | --- |
| Week 7-8 | SaaS backend stabiliseren | Clerk auth werkend, Stripe subscriptions actief |
| Week 9-10 | CI/CD plugin ontwikkelen | GitHub Actions workflow beschikbaar |
| Week 11-12 | Compliance rapporten (NIS2, ISO 27001) | Compliance scan profile + rapport template |
| Week 13-14 | Team collaboration features | Multi-user workspace, bevindingen assignen |
| Week 15-16 | Beta lancering + feedback loop | 10+ beta gebruikers, feedback dashboard |

# 8. Juridische & Compliance Overwegingen

## 8.1 Wettelijke vereisten

Penetratietesten vallen in Nederland onder de Computer Crime Act. CyberPulse moet dit adresseren:

- Verplichte scope validator (al aanwezig): Blokkeert AWS/Azure metadata en loopback ranges.

- Expliciete toestemmingsverklaring: Gebruiker moet bevestigen dat hij eigenaar is van het target (checkbox + audit log).

- NDA enforcement (al in SaaS): Behouden en uitbreiden naar desktop versie.

- Data verwijdering: Scans ouder dan X dagen automatisch verwijderen (GDPR-artikel 5 opslagbeperking).

- Responsible disclosure: Geen 0-days of actieve exploits opslaan in de tool.

## 8.2 GDPR Compliance

Voor de SaaS versie zijn de volgende maatregelen vereist:

| Vereiste | Status | Actie nodig |
| --- | --- | --- |
| Privacy Policy | Ontbreekt | Schrijven voor website + app |
| Terms of Service | Ontbreekt | Schrijven met acceptable use policy |
| Data Processing Agreement (DPA) | Ontbreekt | Vereist voor B2B enterprise klanten |
| Recht op verwijdering | Gedeeltelijk (SaaS) | Delete account + alle scan data functie |
| Encryptie at rest | Ontbreekt | PostgreSQL encryptie + scan data encryptie |
| Audit trail | Aanwezig (SaaS) | Behouden en uitbreiden |

## 8.3 Acceptable Use Policy

CyberPulse moet een duidelijke Acceptable Use Policy hebben die misbruik voorkomt en aansprakelijkheid beperkt. Kernpunten:

- Alleen eigen systemen of systemen met schriftelijke toestemming scannen.

- Bug bounty programmas: Alleen binnen de scope van het programma.

- Misbruik voor aanvallen op derden leidt tot account-banning en melding bij autoriteiten.

- Geen verantwoordelijkheid voor schade door gebruik van de tool.

# 9. Samenvatting & Next Steps

## 9.1 Top 10 Prioriteiten Nu

In volgorde van urgentie:

- Bevindingen-deduplicatie implementeren (findings_deduplicator.py)

- Web interface authenticatie toevoegen (API key / token)

- OWASP Top 10 + CWE mapping in rapport

- Executive rapport template bouwen (report_executive.html)

- Request/response evidence opslaan per bevinding

- MITRE ATT&CK technique IDs in AI output schema

- Risico-dashboard in Svelte UI (gauge + severity breakdown)

- Demo-target opzetten met opzettelijke kwetsbaarheden

- Tauri desktop app als .exe / .dmg bouwen en testen

- Licentie activatie systeem ontwerpen

## 9.2 De Sterke Punten

CyberPulse heeft een buitengewoon sterke positie voor een schoolproject:

- 101 modules is meer dan de meeste commerciele tools aanbieden

- De privacy-first positionering is een echte USP in een markt vol cloud-first tools

- DeepSeek AI integratie is state-of-the-art en goedkoop in gebruik

- Exploit Correlator met CISA KEV is professioneel niveau

- De codebase is schoon en goed gestructureerd voor verdere groei

## 9.3 Risico's

| Risico | Kans | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Juridisch: gebruiker scant zonder toestemming | Middel | Hoog | Sterke AUP + toestemmingsbevestiging per scan |
| Technisch: WeasyPrint werkt niet op Windows | Middel | Middel | Chromium headless fallback implementeren |
| Markt: grote concurrent lanceert vergelijkbaar product | Laag | Hoog | Privacy-USP versterken + niche (NIS2 compliance) focussen |
| AI: DeepSeek API instabiel of duur | Middel | Middel | Meerdere AI providers configureerbaar maken |
| Scope creep: te veel features voor demo | Hoog | Middel | Strikte sprint planning aanhouden |

CyberPulse — Groei & Commercialisatieroadmap v1.0  |  28 maart 2026  |  Vertrouwelijk